|  |  |
| --- | --- |
| **ACTA DE REUNIÓN 05** | |
| Propósito de la reunión: | Realizar la validación del Enunciado de Trabajo, Plan de Proyecto v0.2, Especificación de Casos de Uso v0.2 y Especificación de Requisitos del Software v0.2 |
| Lugar: | C&M Engineering SAC |
| Fecha: | 31 de agosto de 2017 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ASISTENTES** | **CARGO / EMPRESA** | **FIRMAS** | **ASISTIÓ** |
| Cajas Monier, Erick Diego | Gestor de proyecto/ Programador |  | X |
| Percca Minaya, Hernán Mijail | Líder Técnico/ Programador |  |  |
| Carlín Mendoza, Daniela del Carmen | Analista |  |  |
| Bazalar Contreras, Héctor Martin | Diseñador |  |  |
| Castillo Gómez, Flavio Enrique | Testeador |  |  |
| Cajas Osorio, Arturo | Cliente | C:\Users\Cajas\Desktop\Septimo Ciclo USMP\ISW-2\Avance 1\Resultados de Validación\WhatsApp Image 2017-08-20 at 7.07.03 PM.jpeg | x |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DEFINICIONES** | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **Orden del día** | **Referencia a actas de**  **Reuniones previas** | | 1 Validar el Enunciado de Trabajo v0.3 | Ninguna | | 2 Validar el Plan de Proyecto v0.1 | Ninguna | | 3 Validar Especificación de Caso de Uso v0.2 |  | | 4 Validar Especificación de Requisitos del Software v0.2 |  | |  |  |  |  | | --- | | **Acuerdos** | | 1 Flexibilidad para cumplir con las fechas estimadas de los entregables. | | 2 Presentar documento de prototipos del Software. | | 3 Presentar Reporte de Avances |  |  | | --- | | **Identifica cuestiones planteadas** | | 1 Cual será el tiempo límite para presentar entregables al cliente. |      |  | | --- | | **Qué fue logrado** | | 1 Validar los dos documentos mostrados al cliente. | | 2 Satisfacción del cliente con el avance mostrado. |  |  | | --- | | **Cualquier asunto abierto** | | 1 Ninguno. | | | | | |
| **RESPUESTAS PENDIENTES PROXIMA REUNIÓN** | | | | |
| **No.** | **Pendientes** | **Responsables** | **Fecha de Propuesta** | **Cumplimiento** |
| 1 | Presentar Documentación con los prototipos del Software | Gestor de Proyecto, Programador | 31/08/2017 | 04/08/2017 |
| 2 | Presentar el Reporte de Avances | Gestor de Proyecto | 31/08/2017 | 04/08/2017 |
|  | | | | |
| Elaborado por: Erick Cajas. | | | Fecha: 21 de agosto del 2017 | |