|  |  |
| --- | --- |
| **ACTA DE REUNIÓN 06** | |
| Propósito de la reunión: | Asignación de tareas a los miembros del equipo y actualización de documentos |
| Lugar: | FIA DATA |
| Fecha: | 01 de septiembre de 2017 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ASISTENTES** | **CARGO / EMPRESA** | **FIRMAS** | **ASISTIÓ** |
| Cajas Monier, Erick Diego | Gestor de proyecto/ Programador |  | X |
| Percca Minaya, Hernán Mijail | Líder Técnico/ Programador |  | X |
| Carlín Mendoza, Daniela del Carmen | Analista |  | X |
| Bazalar Contreras, Héctor Martin | Diseñador |  | X |
| Castillo Gómez, Flavio Enrique | Testeador |  | X |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DEFINICIONES** | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **Orden del día** | **Referencia a actas de**  **Reuniones previas** | | 1 Asignación de tareas según cada rol | Ninguna | | 2 Actualización de documento de especificación requisitos de software | Ninguna | | 3 Actualización de ECUS | Ninguna | | 4 Actualización de matriz de trazabilidad | Ninguna | |  |  |  |  | | --- | | **Acuerdos** | | 1 Presentar entregables con anticipación al Gestor de proyectos para su posterior corrección | | 2 Realización de los últimos cambios a las funcionalidades del sistema según requerimientos del cliente. | | 3 Presentar Reporte de Avances |  |  | | --- | | **Identifica cuestiones planteadas** | | 1 Ninguna. |      |  | | --- | | **Qué fue logrado** | | 1 Asignación de tareas. | | 2 Actualización de documentos eficientemente. |  |  | | --- | | **Cualquier asunto abierto** | | 1 Ninguno. | | | | | |
| **RESPUESTAS PENDIENTES PROXIMA REUNIÓN** | | | | |
| **No.** | **Pendientes** | **Responsables** | **Fecha de Propuesta** | **Cumplimiento** |
| 1 | Validar documento de arquitectura de software y documento de Diseño detallado de software. | Gestor de Proyecto, Programador, Analista, Líder técnico, cliente | 01/09/2017 | 15/09/2017 |
| 2 | Verificación de los Diagrama de secuencia | Gestor de proyecto, Diseñador | 01/09/2017 | 21/09/2017 |
|  | | | | |
| Elaborado por: Erick Cajas. | | | Fecha: 01 de septiembre del 2017 | |