

**Reporte de Avances**

**Sistema de Gestión de Vehículos Pesados**

**Versión 0.1**

**Historial de las revisiones**

| Ítem | Versión | Fecha | Autor | Descripción | Estado | Responsable de Revisión y/o Aprobación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 0.1 | 25/08/2017 | ECajas | Descripción de cada una de las tareas realizadas | Revisado | ECajas |

**Autores:**

Bazalar Contreras, Hector Martin MBazalar

Cajas Monier, Erick Diego ECajas

Carlin Mendoza, Daniela del Carmen DCarlin

Castillo Gomez, Flavio Enrique FCastillo

Percca Minaya, Hernan Mijail HPercca

**Revisión:**

Teoría y Laboratorio:

Palacios Quichiz, Luis Estaban LPalacios

Tabla de contenidos

[1. Introducción 4](#_Toc490922819)

[2. Estados de Avances 4](#_Toc490922820)

[**2.1.** **Estado de las tareas** 4](#_Toc490922821)

[**2.2.** **Estado de los resultados** 4](#_Toc490922822)

[**2.3.** **Estado de los recursos asignados** 4](#_Toc490922823)

[**2.4.** **Estado de los costos** 4](#_Toc490922824)

[**2.5.** **Estado del calendario** 4](#_Toc490922825)

[**2.6.** **Estado de los riesgos** 5](#_Toc490922826)

[**2.7.** **Desviaciones** 5](#_Toc490922827)

**Reporte de Avances**

# Introducción

El proyecto se desarrolla acorde a las tareas establecidas con el grupo y que se está elaborando en el Project con los roles y funciones establecidas para su progreso, nos encontramos en la iniciación de Arquitectura y Diseño detallado de software, actualizando paralelamente los documentos de Planeación del Proyecto y Análisis de Requisitos del Software.

# Estados de Avances

* Finalización de la planeación del proyecto.
* En proceso de la ejecución del plan de proyecto.
* En proceso de la implementación de software en el análisis de requisitos de software.
* Inicio de la arquitectura y diseño detallado del software.

## **Estado de las tareas**

* Enunciado del trabajo 100%
* Repositorio del proyecto 100%
* Plan de Proyecto 100%
* Ms Project 70%
* Resultado de Verificación 50%
* Resultado de Validación 50%
* Especificación de Req. De Software 90%
* Especificación de Casos de Uso 40%
* Registro de Trazabilidad 20%
* Priorización de Casos de Uso 100%
* Reporte de Avance 40%

## **Estado de los resultados**

Se está desarrollando el proyecto acorde a los requisitos establecidos por el cliente cumpliendo con los objetivos que son mostrados en el proyecto, por lo cual se manifiesta como un estado correcto en el proceso de su desarrollo cumpliendo con las metas y objetivos establecidos al inicio del proyecto.

## **Estado de los recursos asignados**

Los recursos humanos, equipos, herramientas, viáticos, varían en proporciones mínimas a las ya establecidas, que no pueden interrumpir con el proceso del proyecto.

## **Estado de los costos**

Solo varían en las categorías de herramientas (software a instalar), viáticos (reuniones, almuerzos) que no interrumpen el desarrollo del proyecto ya que son montos que se tomaron como posibles costos extras.

## **Estado del calendario**

Se está cumpliendo con las fechas asignadas en el calendario.

## **Estado de los riesgos**

No existen riesgos en el avance del proyecto.

## **Desviaciones**

No se afrontaron desviaciones en el proyecto.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma Jefe de proyecto Firma del Líder Técnico