

**Pila del Sprint**

**Sistema de Gestión de Vehículos Pesados**

**Versión 0.1**

**Historial de Revisiones**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Versión | Fecha | Autor | Descripción | Estado | Responsable de Revisión y/o Aprobación |
| 01 | 0.1 | 06/11/17 | FCastillo | *Realización del Documento Pila del Sprint.* | Aprobado | LPalacios |

**Autores:**

Bazalar Contreras, Héctor Martin MBazalar

Cajas Monier, Erick Diego ECajas

Carlin Mendoza, Daniela del Carmen DCarlin

Castillo Gómez, Flavio Enrique FCastillo

Percca Minaya, Hernán Mijail HPercca

**Revisión:**

Teoría y Laboratorio:

Palacios Quichiz, Luis Esteban LPalacios

**PILA DEL SPRINT DE “SISTEMA DE GESTIÓN DE VEHÍCULOS PESADOS”**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SISTEMA DE GESTIÓN DE VEHÍCULOS PESADOS** | | | | | | | |
|
| **Sprint** | **ID** | **Descripción de Requerimiento** | **Historia de Usuario** | **Subtareas** | **Responsable** | **Responsable** | **Duración** |
|
| 1 | **ID-001** | Como almacenero quisiera registrar los datos referentes a la salida de un vehículo del almacén. | REGISTRAR SALIDA DE VEHICULO. | **Recopilar información detallada de los datos necesarios para registrar la salida** | **20 H** | **Gestor de Proyecto y Líder Técnico** | **50 H** |
| **Registrar la Salida** | **20 H** | **Analista y Diseñador** |
| **Programar los requerimientos del cliente** | **60 H** | **Programador** |
| 2 | **ID-002** | Como almacenero quisiera registrar los datos referentes a la entrada de un vehículo al almacén, su estado. | REGISTRAR ENTRADA DE VEHICULO. | **Registrar la Entrada del vehículo** | **15 H** | **Gestor de Proyecto y Líder Técnico** | **30 H** |
| **Recopilar información del chofer y del vehículo** | **15 H** | **Analista y Diseñador** |
| **Programar los requerimientos del cliente** | **20H** | **Programador** |
| 3 | **ID-003** | Como Jefe de Logística quisiera registrar las Revisiones técnicas realizadas a los vehículos una vez que se aprobaran las solicitudes. | REGISTRAR REVISIONES TECNICAS REALIZADAS A VEHICULO. | **Obtener el tipo de usuario y contraseña para ingresar al sistema** | **20 H** | **Gestor de Proyecto y Líder Técnico** | **50 H** |
| **Validar los datos ingresados** | **20 H** | **Analista y Diseñador** |
| **Iniciar Sesión en el Sistema** | **50H** | **Programador** |
| 4 | **ID-004** | Como Jefe de Logística, quisiera poder generar la solicitud de Revisiones técnicas a los vehículos. | GENERAR REVISIONES TECNICAS DE VEHICULO | **Generar la Solicitud de Revisión Técnica** | **20 H** | **Gestor de Proyecto y Líder Técnico** | **50 H** |
| **Registrar los datos de la Revisión Técnica** | **30 H** | **Analista y Diseñador** |
| **Programar los requerimientos del cliente** | **40 H** | **Programador** |
| 5 | **ID-005** | Como Jefe de Logística, quisiera poder registrar las multas que son aplicadas a los vehículos cuando están fuera del almacén y tener control de las mismas. | REGISTRAR MULTA DE VEHÍCULO | **Registrar las multas de vehículo** | **15 H** | **Gestor de Proyecto y Líder Técnico** | **50 H** |
| **Ingresar y Obtener los datos de la Multa** | **15 H** | **Analista y Diseñador** |
| **Programar los requerimientos del cliente** | **20H** | **Programador** |
| 6 | **ID-006** | Como Gerente Administrativo, quisiera poder tener una lista de solicitudes para que sean aprobadas o dejarlas con el estado pendiente. | APROBAR REVISIONES TECNICAS DE VEHICULO | **Actualiza el Estado de la Revisión Técnica** | **10 H** | **Gestor de Proyecto y Líder Técnico** | **50H** |
| **Obtener los datos de las Revisiones Técnicas Pendientes de Aprobación** | **10 H** | **Analista y Diseñador** |
| **Programar los requerimientos del cliente** | **30 H** | **Programador** |